- REPUBLIKA HRVATSKA

- ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA

- OPĆINA PROMINA

- OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 25. stavak 2. alineja 3. Statuta Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 02/18), Općinsko vijeće Općine Promina na 6. sjednici, održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi

# IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture Općine

# Promina za 2017. godinu

- UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Promina u 2017. godini, s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te

iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa.

- IZVRŠENJE PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa se temelje na sredstvima koja se planiraju dobiti putem naplate komunalne naknade, te su planirana u ukupnom iznosu od 740.000,00 kn, a realizirana su u ukupnom iznosu od 732.219,61 kn, odnosno 98,95 %. Navedena sredstva raspoređena su za održavanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

| Redni broj | Stavka | Planirano | Ostvareno | Postotak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 250.000,00 kn | 249.466,44 kn | 99,79 % |
| 2. | Održavanje javnih površina | 100.000,00 kn | 98.901,22 kn | 98,90 % |
| 3. | Javna rasvjeta | 390.000,00 kn | 383.978,93 kn | 98,46 % |
| UKUPNO OSTVARENO: |  |  | 732.219,61 kn | 98,97 % |

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- usluge održavanja nerazvrstanih cesta

- materijal za nasipanje

| Stavka | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| Usluga održavanja nerazvrstanih cesta | 187.500,00 kn | 114.754,56 kn |
| Materijal za nasipanje | 62.500,00 kn | 134.711,88 kn |

- Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina, poljskih puteva, nerazvrstanih cesta, spomenika te sanitarno obrezivanje drveća.

| Stavka | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| Održavanje javnih površina | 100.000,00 kn | 98.901,22 kn |

- Javna rasvjeta

Pod javnom rasvjetom se podrazumijeva

- održavanje javne rasvjete (zamjena dotrajalih svjetiljki, električnih vodova rasvjetnih

stupova, osigurača i ostalog potrošnog materijala)

-  utrošak električne energije

-  mrežarina

| Stavka | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | 90.000,00 kn | 89.909,17 kn |
| Utrošak električne energije i mrežarina | 300.000,00 kn | 294.069,76 kn |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj izvještaj objavit će se u Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije.

KLASA: 363-03/18-01/1

URBROJ: 2182/09-18-01

Oklaj, 29. ožujka 2018. godine

OPĆINA PROMINA

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA:

Davorka Bronić