- REPUBLIKA HRVATSKA

- ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA

- OPĆINA PROMINA

- OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 25. stavak 2. alineja 3. Statuta Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 02/18), Općinsko vijeće Općine Promina na 6. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine, donosi

# IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA

# gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Promina u 2017. godini

Članak 1.

Ovim programom određena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini, i to za izgradnju javnih površina, izgradnju i sanaciju vodovodne mreže, izgradnja objekata i uređaja za javnu rasvjetu, izgradnja objekata za prijevoz putnika i sanaciju objekata za odlaganje komunalnog otpada, u ukupnom iznosu od 2.226.500,97 kn, a utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.039.540,58 kn, odnosno 91,60 %.

| Redni broj | Stavka | Planirano | Ostvareno | Postotak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija lokalnih nerazvrstanih cesta | 1.535.500,97 kn | 1.534.372,38 kn | 99,93 % |
| 2. | Tematska cesta „Kroz prominsko vinogorje do rijeke Krke“ – 3. faza | 171.000,00 kn | 170.470,36 kn | 99,69 % |
| 3. | Izgradnja mrtvačnice uz crkvu sv. Mihovila | 520.000,00 kn | 334.697,84 kn | 64,36 % |
| UKUPNO OSTVARENO: |  |  | 2.039.540,58 kn | 91,60 % |

Članak 2.

Ovaj izvještaj objavit će se u Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije.

KLASA: 363-05/18-01/1

URBROJ: 2182/09-18-01

Oklaj, 29. ožujka 2018. godine

OPĆINA PROMINA

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA:

Davorka Bronić