- REPUBLIKA HRVATSKA

- ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA

- OPĆINA PROMINA

- OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) i članka 25. stavak 2. alineja 3. Statuta Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 02/18, 07/18), Općinsko vijeće Općine Promina na svojoj 11. sjednici, održanoj 30. studenog 2018. godine, donosi

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini, i to za izgradnju javnih površina, izgradnju i sanaciju vodovodne mreže, izgradnja objekata i uređaja za javnu rasvjetu, izgradnja objekata za prijevoz putnika i sanaciju objekata za odlaganje komunalnog otpada.

| Redni broj | Stavka | Iznos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija NC Čitluk – Mratovo – Bogatići | 3.800.000,00 kn |
| 2. | Sanacija lokalnih nerazvrstanih cesta | 1.530.000,00 kn |
| 3. | Izgradnja mrtvačnice uz crkvu sv. Mihovila (3. faza) | 500.000,00 kn |
| 4. | Dodatna ulaganja na sustavu javne rasvjete | 300.000,00 kn |
| 5. | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 359.000,00 kn |
| 6. | Uređenje parkinga i okoliša igrališta Žagra | 580.000,00 kn |
| 7. | Rekonstrukcija vodovodne mreže | 80.000,00 kn |
| 8. | Smirivanje prometa | 400.000,00 kn |
| 9. | Pješačka staza Nečven-Mratovo-Nečven | 2.550.000,00 kn |
| 10. | Mobilno reciklažno dvorište | 150.000,00 kn |
| UKUPNO: |  | 10.249.000,00 kn |

Programom sanacije lokalnih nerazvrstanih cesta obuhvaćena je sanacija sljedećih nerazvrstanih cesta:

- Oklaj, (Čvelje)

- NC 238, NC 239, NC 241 – 530.000,00 kn

- Suknovci (Cote, Kovačevići, Šojići, Dujići)

- NC 124, NC 126, NC 127, NC 128, NC 129 – 465.000,00 kn

- Razvođe (Jukići, I. dio)

- NC – 535.000,00 kn

UKUPNO: 1.530.000,00 kn

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova izgradnje s procjenom pojedinih troškova

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog programa predviđena su iz:

1. Pomoći ......................................................................................................  8.425.000,00 kn

2. Proračuna Općine Promina .......................................................................  1.824.000,00 kn

UKUPNO ….…………………………………………………..................   10.249.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 363-05/18-01/5

URBROJ: 2182/09-18-01

Oklaj, 30. studenog 2018. godine

OPĆINA PROMINA

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA:

Davorka Bronić