KLASA: 363-02/23-01/8

URBROJ: 2182-9-23-1

Oklaj, 15. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 01/21 i 04/21), Općinsko vijeće Općine Promina, na svojoj 15. sjednici, održanoj 15. prosinca 2023. godine, donosi

III. izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini, i to za izgradnju javnih površina, izgradnju i sanaciju vodovodne mreže, izgradnja objekata i uređaja za javnu rasvjetu, izgradnja objekata za prijevoz putnika i sanaciju objekata za odlaganje komunalnog otpada.

| Redni broj | Stavka | Proračun 2023. | Promjena | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija lokalnih nerazvrstanih cesta | 499.313,16 € | 365.837,65 € | 133.475,51 € |
| 2. | Dodatna ulaganja na postojećem sustavu javne rasvjete energetski učinkovito | 98.330,77 € | -98.330,77 € | 0,00 |
| 3. | Izgradnja nogostupa | 53.089,12 € | -53.089,12 € | 0,00 € |
| 4. | Smirivanje prometa | 57.467,50 € | -57.467,50 € | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 708.200,55 € | 156.950,00 € | 133.475,51 € |

- Programom sanacije lokalnih nerazvrstanih cesta obuhvaćena je sanacija sljedećih nerazvrstanih cesta:

Oklaj

- 52.717,55 eura

Izvori financiranja:

- 32.100,00 eura Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

- 20.617,55 eura proračun Općine Promina

Procjena troškova:

- Građenje: 51.092,55 eura

- Stručni nadzor: 1.625,00 eura

Matase

- NC 2, NC 3, NC 7, NC 8, NC 9 = 80.757,96 eura

Izvori financiranja:

- 30.000,00 eura Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

- 50.757,96 eura proračun Općine Promina

Procjena troškova:

- Građenje: 78.507,96 eura

- Stručni nadzor: 2.250,00 eura

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova izgradnje s procjenom pojedinih troškova

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog programa predviđena su iz:

1. Potpora .........................................................................................................  62.100,00 eura

2. Proračuna Općine Promina ...........................................................................  71.375,51 eura

UKUPNO ….……………………………..…………...…………..................    133.475,51 €

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Promina.

OPĆINA PROMINA

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA:

Davorka Bronić