KLASA: 363-05/24-01/1

URBROJ: 2182-9-24-1

Oklaj, 16. veljače 2023. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. stavak 2. alineja 4. Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 01/21 i 04/21), Općinsko vijeće Općine Promina, na svojoj 16. sjednici, održanoj 16. veljače 2024. godine, donosi

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture Općine

# Promina za 2023. godinu

- UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Promina u 2023. godini, s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te

iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa.

- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S RASPODJELOM

SREDSTAVA

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa se temelje na sredstvima koja se planiraju dobiti putem naplate komunalne naknade te su planirana u ukupnom iznosu od 111.926,74 €, a realizirana su u ukupnom iznosu od 114.787,22 € odnosno 97,51 %. Navedena sredstva raspoređena su za održavanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

| Redni broj | Stavka | Planirano | Ostvareno | Postotak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 15.926,74 | 12.123,99 | 76,12% |
| 2. | Održavanje i čišćenje javnih površina | 15.000,00 | 16.646,27 | 110,98% |
| 3. | Javna rasvjeta i energija | 76.000,00 | 81.318,39 | 107,00% |
| 4. | Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja | 5.000,00 | 4.698,57 | 93,97% |
| UKUPNO OSTVARENO: |  |  | 44.098,08 € | 97,51 % |

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- usluge održavanja nerazvrstanih cesta

- materijal za nasipanje

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Promina planirano je u iznosu otprilike jednakom kao i prethodnih godina, a ostvarenje ove stavke programa je u 2023. godinu bilo nešto niže od 76,12%. Tijekom 2023. godine održavane su makadamske ceste na području Općine na način da se vršilo nasipanje jalovinom te uvaljavanje.

- Održavanje i čišćenje javnih površina

Pod održavanjem i čišćenjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina, poljskih puteva, nerazvrstanih cesta, spomenika te sanitarno obrezivanje drveća.

Stavka je u realizirana u nešto većem iznosu od planiranog u proračunu za 2023. godinu.

- Javna rasvjeta

Pod javnom rasvjetom se podrazumijeva:

- zamjena svjetiljki, elek. vodova rasvjetnih stupova, osigurača i ostalog potrošnog materijala

- utrošak i mrežarina električne energije

| Stavka | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | 13.000,00 | 10.629,25 |
| Utrošak električne energije i mrežarine | 63.000,00 | 70.689,14 |

Trošak električne energije je bio viši od planiranog, a za održavanje javne rasvjete smo utrošili manje sredstava.

- Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja

Pod deratizacijom i dezinsekcijom podrazumijeva se sezonska deratizacija na cjelokupnom području Općine Promina te dezinsekcija insekata sukladno potrebama.

| Stavka | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja | 5.000,00 | 4.698,57 |

Tijekom 2023. godine obavljena je redovita proljetna deratizacija te je odrađeno nekoliko dezinsekcija na javnim površinama, ponajprije lokacijama gnijezda stršljenova.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj izvještaj objavit će se u Službenom glasilu Općine Promina.

PREDSJEDNICA:

Davorka Bronić