Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. stavak 2. alineja 4. Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 01/21 i 04/21), Općinsko vijeće Općine Promina na svojoj 16. sjednici, održanoj 16. veljače 2024. godine, donosi

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA

# gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Promina za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim programom određena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini, i to za izgradnju javnih površina, izgradnju i sanaciju vodovodne mreže, izgradnja objekata i uređaja za javnu rasvjetu, izgradnja objekata za prijevoz putnika i sanaciju objekata za odlaganje komunalnog otpada.

| Redni broj | Stavka | Planirano | Ostvareno | Postotak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija lokalnih nerazvrstanih cesta | 133.475,51 | 133.475,51 | 100,00% |

- Programom sanacije nerazvrstanih cesta obuhvaćena je sanacija sljedećih nerazvrstanih cesta:

NC Oklaj – 52.717,55 eura

Izvori financiranja:

- 32.100,00 € Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

- 20.617,55 € proračun Općine Promina

Izvještaj o troškovima:

- Građenje  51.092,55 €

- Stručni nadzor 1.625,00 €

NC Matase – 80.757,96  €

Izvori financiranja:

- 30.000,00 € Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

- 50.757,96 € proračun Općine Promina

Izvještaj o troškovima:

- Građenje 78.507,96 €

- Stručni nadzor 2.250,00 €

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog programa realizirana su iz:

1. Potpore .......................................................................................... 62.100,00 eura (100% )

2. Proračuna Općine Promina ..........................................................  71.375,51 eura ( 100%)

UKUPNO ….…………………………………..………...…........... 133.475,51 €

Članak 2.

Ovaj izvještaj objavit će se u Službenom glasilu Općine Promina.

KLASA: 363-02/24-01/3

URBROJ: 2182-9-24-1

Oklaj, 16. veljače 2024. godine

OPĆINA PROMINA

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA:

Davorka Bronić